附件1：功能参数要求
第一部分 技术要求

	系统名称

	系统模块名称
	备注（功能详情）

	广西中医药大学重大项目绩效管理系统
	项目工作台
	PC端工作台
	多套用户桌面与主题皮肤，领导与工作人员按习惯切换；多项目/单项目透视信息组合展示

	
	
	企业微信移动端
	移动审批、移动待办、移动查看项目信息

	
	
	单点登录与统一待办
	对接一网通办平台，单点登录、统一待办、应用推送、接口对接

	
	
	校级领导门户
	全校项目全局驾驶舱，项目优先级、预算执行、绩效达成度一屏总览

	
	
	发展规划处门户
	四级项目库全量管理、征集发起、储备库运营

	
	
	归口部门工作门户
	归口项目集中受理、审核、论证、跟踪

	
	项目征集与初选库
	年度征集发起
	发展规划处按年度发起项目征集，各单位统一入口填报

	
	
	分类申报模板
	按九大类项目差异化配置申报表单与结构化论证要点

	
	
	结构化论证采集
	采集基本信息、主要内容、立项依据与可行性必要性、支出预算、绩效目标

	
	
	绩效目标录入
	申报阶段即结构化录入绩效目标，为后续绩效评价打基础

	
	
	附件管理
	申报材料附件上传、版本管理

	
	
	批量报送
	科研秘书代填、批量报送功能

	
	
	智能填报与查重
	关键词+语义比对，自动提示疑似重复项目，避免重复建设

	
	
	初选库台账
	以建模台账承载申报单位内部论证与排序结果，状态置为“初选”，作为四级库流转起点

	
	归口受理审核与预备库
	归口受理审核流程
	按九大类归口至对应主管部门，履行受理、审核职责

	
	
	集成论证
	归口部门组织集成论证、评审、筛选、排序

	
	
	预备库管理
	通过者纳入预备库，设定绩效目标，向储备库提交集成论证材料

	
	
	分类可配置
	九大类口径与归口部门可按校实际配置，新增类别免二次开发

	
	多维度评审论证
	评审主体与权重
	专家组（50%-60%）、归口管理部门（约30%）、发展规划处（10%-20%）三类主体，按权重合成总分，可差异化配置

	
	
	八维评价维度
	战略契合15%、必要紧迫15%、方案可行15%、预期绩效20%、经济合理10%、条件成熟10%、风险合规10%、基础支撑5%，可按项目类型差异化配权

	
	
	三层计分规则
	单评委加权→多评委去最高最低取均值并标准化→多主体按权重合成综合得分

	
	
	评审材料生成
	辅助生成评审材料摘要、提示打分异常，全程在线留痕、可复算

	
	择优排序与储备库
	优先级分档
	A优先（高分+成熟）、B培育（高分/待完善）、C暂缓（低分/不成熟）三档

	
	
	优先级矩阵
	以“项目价值×准备成熟度”二维矩阵辅助校长办公会研判取舍

	
	
	人工调档留痕
	算法自动排序+人工研判调档，调档须填写理由并全程留痕

	
	
	储备库滚动管理
	评审论证+校长办公会审议通过后纳入储备库滚动管理

	
	预算排序与执行库
	排座次工具
	按优先级从高到低累加预算，自动划定“资金线”；支持拖动资金线、剔除项目、分类型池排座次、多套预算方案模拟对比

	
	
	预算约束校验
	除特殊紧急项目外，仅储备库项目可安排预算；落选项目留库滚动

	
	
	拟立项清单生成
	生成拟立项清单提交党委常委会审批

	
	
	执行库生成
	党委常委会审批通过后出库立项，财务资产处下达年度执行预算

	
	立项批复与重大项目
	立项批复生成
	系统生成立项批复文件并加盖电子签章

	
	
	项目编号规则
	按“类别+年度+流水”自动生成项目编号

	
	
	重大项目立项审批前置校验
	政府投资、需发改部门立项审批的重大项目，须先行取得立项审批文件并作为入库与预算安排前置校验项

	
	招标采购衔接
	采购方式自动判定
	按金额与品目自动判定采购方式（公开招标、竞争性谈判、单一来源等）

	
	
	招采审核流程与台账
	无招采平台时在项目平台内构建招采审核流程与台账

	
	
	平台对接与合同回传
	对接学校招采/政府采购平台，中标结果与合同回传，合同电子签章

	
	
	验收审计衔接
	货物验收由财务资产处组织，基建修缮工程审计由审计处把关

	
	项目过程管理
	进度填报
	项目实施期内在线填报项目进度

	
	
	中期检查
	发起并开展中期检查

	
	
	变更管理
	预算与内容变更设置审批节点并留痕，防止“先斩后奏”

	
	
	资金拨款
	拨款申请、审批在线流程

	
	
	预警提醒
	进度、资金、变更等预警提醒

	
	项目验收与绩效
	结题验收与决算
	项目完成后开展结题验收与决算

	
	
	绩效自评
	过程中检与结题自评在线填报

	
	
	负面清单管理
	验收不合格或绩效较差的项目纳入负面清单，作为后续申报参考

	
	三年滚动管理
	滚动状态机
	储备库项目按三个预算年度自动滚动，按年度批次记录滚动次数与状态

	
	
	到期退库提示
	连续三年未纳入年度预算安排自动提示退库，避免“僵尸项目”占库

	
	项目归档
	一项目一档
	全过程文档按归档包规范归集，形成一项目一档

	
	
	档案系统对接接口
	开放接口，支持后续与档案系统对接、推送归档

	
	项目分类初始化配置
	九大类差异化配置
	党建类、思政类、专业建设与本科教学类、学科建设与研究生教学类、科学研究类、师资队伍建设类、实验与信息化建设类、基建维修类、其他公共服务类差异化配置申报表单、评审侧重与预算结构

	
	
	自助调整配置
	具体口径以校“三定”及业务实际为准，可在平台自助调整

	
	平台底座（2000PC及移动端并发用户数，注册数无限）
	泛微e-cology低代码
	组织、门户、流程、表单建模、内容、移动、BI报表、集成中心等引擎，无代码/低代码构建

	
	
	电子签章
	批复文件、合同等电子签章能力（可选，根据需求报价）

	
	
	数智大脑Xiaoe.AI
	智能填报、智能审批助手等智能辅助能力（可选，根据需求报价）

	
	
	信创适配
	支持国产CPU（龙芯/兆芯）、操作系统（麒麟/统信/欧拉）、中间件（东方通/金蝶天燕/Tomcat）、数据库（达梦/人大金仓/海量/高斯）

	
	
	等保三级安全体系
	按网络安全等级保护三级设计身份认证、访问控制、数据加密、操作审计与日志留存（可选，根据需求报价）

	
	系统集成
	统一身份认证对接
	OAuth2/CAS单点登录，师生以校园账号一次登录；用户与组织信息以数据中台主数据为准

	
	
	网上办事大厅对接
	项目申报与管理服务发布至办事大厅；待办双向互通、状态实时同步

	
	
	财务收支对接
	以项目号为唯一标识双向对接：项目建账、预算指标下达、实际支出回传、收入到账回传、决算对账，形成资金闭环

	
	
	学校数据中台对接
	组织/人员/科目等主数据由中台下发；项目立项、预算、执行、绩效数据回流中台，支撑数据分析与领导决策

	
	实施与保障服务
	一期·主链路实施
	四级库与状态机、九类申报、归口审核、评审论证、优先级与排座次、立项批复、统一身份与办事大厅接入（约3个月）

	
	
	二期·财务闭环实施
	云杰收支对接、数据中台主数据与回流、招采衔接、过程管理与拨款（约4-6个月）

	
	
	三期·智能决策实施
	结项绩效、领导驾驶舱与BI、智能应用（约7-9个月）

	
	
	培训服务
	面向各角色用户分层培训（申报单位、归口部门、发规处、校领导）（1年集中不少于两次），平时使用答疑

	
	
	上线保障与运维
	试点运行、正式上线、新旧台账并行过渡及上线后运维保障


注：以上所有技术要求，须完全响应或正偏离（可提供各模块的优化方案），否则视为无效。
第二部分 商务要求

	序号
	条款名称
	需求说明

	1
	交付时间
	供应商应保证在90日内完成基础软件的交付（含原始数据迁移），软件对接要求在150日内全部完成，包含项目的供货、安装、调试和培训工作。

	2
	服务及交货点
	广西南宁，采购人指定地点。

	3
	报价要求
	供应商须就本项目采购需求中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于完成本项目开发成本、人工成本、管理成本、培训费、售后服务费用、税金、利润、系统安装调试、试运行、系统对接及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中，采购人在合同履行期间不再支付其他额外的费用。

	4
	包装和运输
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	5
	安装调试
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	6
	服务要求
	（1）实施交付：成交供应商须承诺在项目交付过程中，安排软件实施人员提供不少于30日的信息化实施驻场服务；采购人将根据实际驻场时间对成交供应商进行考核，驻场时间不满30日的项目验收不予通过。
（2）服务人员：
成交供应商须根据项目实际情况配备相关技术人员团队，团队人员不少于5人，其中项目经理为本科或以上学历。项目经理具备同类项目实施经验、提供社保或劳动合同；供应商具备ISO9001/ISO27001或软件企业/CMMI等资质
（3）免费运维期：
①提供3年的免费运维服务，自项目验收合格之日起开始计算。
②运维期内，安排1名运维人员提供按需驻场服务，按采购人的要求开展例行维护或采购人指定的系统维护工作，每月向采购人提交月度运维报告。
③运维期内成交供应商每季度需开展一次回访并提交回访报告。


	7
	试用期
	30个日历日

	8
	项目验收
	1.中标（成交）供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。
2.中标（成交）供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照合同、响应文件及答疑记录进行验收。
3.最终验收：在收到中标（成交）供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。
4.相关检验检测和验收费用全部由中标（成交）供应商承担。

	9
	付款条件（进度和方式）
	完成基础软件的部署和交付后，支付30%合同款，整体项目验收合格后付60%合同款，最后10%合同款作为履约保证金，在免费质量保证期满一年后，经甲方确认满足使用及售后要求后退回履约保证金。

	10
	售后服务
	1.项目从安装到验收合格之日，中标方必须派技术人员到现场驻场。
2.必须提供所响应设备通过最终验收合格、签署验收报告之日起60个月的免费质量保证期，在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。
3.维修响应时间:
（1）合同期内采购单位如遇到使用或技术问题，成交供应商在采购单位问题提出后1小时内响应，一般问题2小时内解决，复杂问题4小时内解决，通过电话、远程解决不了的，成交供应商需在6小时内上门进行处理。
（2）免费质量保证期间提供7*24小时的电话故障服务受理，必要时36小时内到达设备使用现场提供现场支援，到达设备使用现场后一周内解决设备使用问题或故障。若使用问题、故障在检修后一周内仍无法解决，成交供应商免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
4.技术服务：自最终验收合格之日起3个日历日内，中标（成交）供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的布局图、走线图、使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
5.中标（成交）供应商必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场培训，以满足使用单位在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由中标（成交）供应商承担。
6.中标（成交）供应商应遵守采购人各项管理制度，服从采购人的安排和管理，安全操作，文明施工，保持环境卫生整洁，货物安装后要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如中标（成交）供应商因违反上述约定造成采购人人身、财产损害的，由中标（成交）供应商承担赔偿责任，同时中标（成交）供应商在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由中标（成交）供应商承担一切法律责任及赔偿责任。

	11
	信息安全要求
	1.系统软件服务器采用学校提供的虚拟机，域名访问（目前已开通）。
2.与学校智慧校园对接相关要求。软件系统数据满足学校数据标准要求，并按学校要求实现与学校智慧校园平台数据集成、认证对接和企业微信等学校使用的移动门户平台集成，原则上不允许单独APP部署，所有移动端功能与学校企业微信进行集成。具体集成需求细节应在项目实施前与网络与信息技术中心讨论形成对接方案，并由网络与信息技术中心认可后项目方可实施。项目验收必须由网络与信息技术中心进行验证，满足要求后方可进入验收流程。
3.系统与学校智慧校园完成认证对接后原则上不允许保留单独的登录页面及登录方式。
4.系统必须按照学校要求免费提供系统业务接口并协助第三方系统进行功能集成与深度业务对接工作。如该工作需要进行二次开发，二次开发费用需与学校协商确定，并提供相关开发工作的实际合同（三份）供学校参考。应根据用户（甲方）的实际应用情况进行个性化适应性二次开发，直至验收合格为止。
5.中标方必须完成国家信息系统等级保护测评（二级），系统安全性满足国家信息系统安全等级保护二级标准，数据安全满足国家密码等保和《数据安全法》相关要求。系统上线前中标方必须通过由公安与网信部门颁发安全资质的安全机构对系统进行安全扫描和渗透测试并形成评估报告，对发现的安全问题必须进行限期整改，并再次测试通过后才能上线运行，所产生的费用由中标方负责。如学校使用的应用软件版本新发现重大网络安全漏洞，在软件服务期内的，中标方须第一时间进行修补，如超过服务期，中标方则有义务提醒和协助学校进行修补。
3.版权：定制软件一般要求开发完成后要协助学校取得该软件的著作权证书；成品软件需投标时提供相应软件的著作权证书及销售许可。

	12
	其它
	中标（成交）供应商需向采购人提供不少于3次“广西中医药大学重大项目绩效管理系统的使用场景，软硬件应用，使用、保养及维护”方面培训，培训人为行内专家学者或资质工程师担任，具体时间和培训人数应与采购人协商确定，以上培训产生的费用由中标（成交）供应商承担。



以上所有商务要求，供应商必须完全响应或正偏离，否则作无效响应处理。
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附件2：报价表
广西中医药大学重大项目绩效管理系统项目报价表
	序号
	模块名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：大写：                       小写（￥000000）





公司名称（盖章）：
联系人姓名：    
联系人电话：    
联系人邮箱：    
日期：          



附件3：功能参数偏离表

	序号
	模块名称
	功能参数
	实际响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



供应商应根据自身情况，在功能参数偏离表中详细列明实际响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

公司名称（盖章）：
联系人姓名：    
联系人电话：    
联系人邮箱：    
日期：          


附件4： 
参与调查供应商的基本信息

	供应商名称
	
	成立日期
	

	企业统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	
	企业属性
	大/中/小/微型企业

	法定代表人
	
	营业期限
	

	主营业务
	

	地  址
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	




公司名称（盖章）：
联系人姓名：    
联系人电话：    
联系人邮箱：    
日期：          


附件5：
需求调查回复函

广西中医药大学：
根据贵单位发布的“广西中医药大学重大项目绩效管理系统项目市场调研公告”，我公司符合公告规定的资格条件，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中无其他不符合法律法规的行为。

附：公司《营业执照》及相关资质证书复印件





公司名称（盖章）：
联系人姓名：    
联系人电话：    
联系人邮箱：    
日期：          

